**Чек-лист контроля хода реализации программы по ремонту местных дорог**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Название объекта** | **Ремонт подъезда к сел. Акды от автодороги Мокок-Ретлоб – 0.5км**  |
| **2** | **Населенный пункт, в котором проводятся ремонтные работы** | **Акди** |
| **3** | **Частота использования объекта** | **ежедневно** |
| **4** | **Наличие проектной документации (сметного расчета)** | **Имеется**  |
| 4.1 | Наименование проектировщика (сметчика) | **ООО « Шаури»** |
| **5** | **Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства** | **Имеется**  |
| 5.1 | Орган, выдавший заключение | **ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов»** |
| 5.2 | Дата заключения | **19 апреля 2019 года** |
| 5.3 | Номер заключения | **№ 4-8-1-0161-19** |
| **6.** | **Курирующий заместитель министра** | **Рашидов Мухамед Курбанович** |
| **7.** | **Курирующий заместитель главы администрации** | **Магдиев М-С. Г.**  |
| **8.** | **Проведение торгов на заключение договора на проведение ремонтных работ** |  |
| 8.1 | Дата аукциона |  |
| 8.2 | Победитель аукциона | **ООО «Гидро ааб»**  |
| **9.** | **Наличие контракта на проведение ремонтных работ** | **Имеется**  |
| 9.1 | Дата | **29.07.2019 года**  |
| 9.2 | Номер | **0303300062519000003-2019** |
| 9.3 | Наименование подрядчика | **ООО «Гидро ааб»** |
| 9.4 | Ответственный за строительный участок | **Магдиев М-С. Г.** |
| **10.** | **Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год,** **тыс. руб.** | **705,207.** |
| **11.** | **Исполнение кассового плана** |  |
|  | **Период** | **План,** **тыс. рублей** | **Факт,** **тыс. рублей** | **Причины отставания** **(при наличии)** |
| 11.1 | Освоено на 1 июля |  |  | **0** |
| 11.2 | Август  |  |  |  |
| 11.3 | Сентябрь |  |  |  |
| 11.4 | Октябрь |  |  |  |
| 11.5 | Ноябрь |  |  |  |
| 11.6 | Декабрь |  |  |  |
| **12.** | **Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта**  |  |
| 12.1 | Орган, принявший решение о создании комиссии  |  |
| 12.2 | Вид документа |  |
| 12.3 | Дата решения |  |
| 12.4 | Номер решения |  |
| 12.5 | Дата утверждения акта приемочной комиссии |  |
| 12.6 | Номер утвержденного акта приемочной комиссии |  |
| **13.** | **Наличие информационных щитов на строительной площадке** |  |
| 13.1 | Количество щитов | **1** |
| 13.2 | Соответствие стандарту макета |  |
| 13.3 | Примечание |  |
| **14.** | **Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта** |  |
| 14.1 | Количество щитов | **1** |
| 14.2 | Соответствие стандарту макета |  |
| 14.3  | Примечание |  |
| **15.** | **Наличие информации на сайте Минтранспорта РД** |  |
| 15.1 | Оценка качества информации |  |
| **16.** | **Наличие информации на сайте муниципального образования** | **Да**  |
| 16.1 | Оценка качества информации |  |